}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristian Castro, Hector Nahuelpan, Tomas Leon |
| --- | --- |
| Rut | 18817278-3, 21287804-9, 20488378-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Concepción |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Plataforma Empleamás |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto abordará las áreas de ingeniería de requisitos, desarrollo front end, back end, desarrollo de base de datos, ingeniería de software, calidad de software, evaluación y gestión de proyectos de software. |
| Competencias | El proyecto permitirá aplicar competencias relacionadas con el análisis y resolución de problemas, diseño, desarrollo e implementación de una solución informática. Se aplicarán tecnologías y metodologías de trabajo. Se trabajará colaborativamente, aplicando la comunicación efectiva, ética profesional y pensamiento crítico. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Este proyecto nace porque muchas personas necesitan apoyo para buscar trabajo, pero no siempre saben cómo preparar un buen currículum, enfrentar una entrevistar o postular de forma efectiva. La idea es crear una plataforma web de pago con contenido educativo que las ayude en ese proceso, enfocado para personas que busquen empleo o quieran mejorar sus oportunidades laborales. Esta plataforma será principalmente destinada para personas en busca de empleo que residan en Chile, esto es de suma relevancia ya que actualmente el índice de desempleo en el país es cerca de un 9.4% según el Instituto Nacional de Estadísticas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma web de pago que ayude a las personas a prepararse mejor para la búsqueda de empleo. La plataforma permitirá acceder a contenido educativo sobre temas como la elaboración de currículum, preparación de entrevistas, estrategias de postulación y una creación de su perfil profesional. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de egreso de ingeniería en informática porque busca diseñar y desarrollar una plataforma web que responda a una necesidad real de orientación para la búsqueda |
| Relación con los intereses profesionales | Cristian Castro: El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales porque se trata de la creación de una solución digital que resuelve una necesidad real. Este proyecto nos permitirá aplicar y fortalecer conocimientos de desarrollo Full Stack, diseño de sistemas, seguridad, gestión de usuarios y pagos, además de enfrentar un proyecto completo desde el análisis de una necesidad hasta su implementación. Tomás: El proyecto se alinea con mis intereses profesionales debido a que se trata de una aplicación web en la cual me hará poder realizar distintas tareas a nivel de programación, modelamiento de base de datos, etc. Esto me ayudará a fortalecer, al igual que mi compañero Cristian, mis conocimientos en el desarrollo full-stack y todo lo que esto conlleva. Además de agregar la complejidad de implementar pasarelas de pago. Además, el proyecto es completo, desde la toma de requerimientos o backlogs hasta el despliegue real de la aplicación Héctor: En relación con mis intereses profesionales tiene una directa el proyecto a realizar ya que pongo en práctica todo lo que he aprendido para una situación real, ya sea por la programación, seguridad, aplicación de conocimientos en base de datos y así. Este proyecto lo tomo como mi primera situación real en cuanto a trabajar con una empresa así que obviamente tiene mayor complejidad ya que tratamos directamente con un cliente real. Además de ser un proyecto que cubre varias áreas es en general importante para nosotros. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es posible de desarrollar en cinco meses porque se trabajará en desarrollo por etapas, comenzando por las funciones más importantes de la plataforma, como el registro de usuario, creación y acceso al contenido y pagos. Se utilizarán herramientas y conocimientos ya adquiridos en desarrollo web, base de datos y controlador de versiones. Aunque puedan surgir dificultades como falta de tiempo, cambios en los requisitos o problemas con la integración de pagos, estas se pueden reducir con una buena planificación, reuniones de seguimiento y una versión inicial enfocada en lo esencial. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que tiene como objetivo darle al usuario la posibilidad de mejorar sus oportunidades de búsqueda de empleo y/o reinserción laboral mediante acceso a contenido y material educativo y formativo en relación con la empleabilidad. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Tener un mínimo de 15 usuarios registrados en la plataforma a 3 semanas de su lanzamiento. Deben existir al menos 7 módulos de contenido en la plataforma creados por el administrador al mes del lanzamiento de la plataforma oficialmente. Tener al menos 12 perfiles profesionales mediante la plataforma a los 2 meses del lanzamiento de la plataforma. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará con la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints durante los próximos cinco meses. Al inicio se definieron y priorizaron los requisitos de la plataforma, luego, en cada sprint el equipo planificará las tareas, desarrollará las funcionalidades, realizará pruebas y revisará los avances para mejorar el siguiente ciclo. Al ser un equipo de tres integrantes, uno asumirá el rol de Product Owner, encargado de priorizar los requerimientos y validar las funcionalidades. Otro será el Scrum Master, responsable de organizar el proceso y apoyar al equipo con desarrollo. El tercer integrante se enfocará principalmente en desarrollo, sin embargo, los tres participarán en tareas de análisis, programación, pruebas y documentación, trabajando de forma colaborativa para entregar avances funcionales de la plataforma.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Arquitectura | Diagrama que muestra la estructura general de la plataforma, sus componentes y cómo se comunican entre sí. | Permite definir desde el inicio cómo se organizará el sistema y facilita que el equipo tenga una visión en común antes de implementarlo. |
| Avance | Modelo de datos | Modelo entidad-relación de la base de datos que se utilizará en la plataforma web. | Ayuda a organizar correctamente la información que utilizará la plataforma y evita problemas al momento de desarrollarla. |
| Avance | Diagramas UML | Diagramas de caso, clases, secuencia y componentes de las funciones principales del sistema. | Sirven para representar cómo interactúan los usuarios con la plataforma y cómo se relacionan sus componentes antes de programarlos. |
| Avance | Product Backlog inicial (historias de usuario priorizadas) | Listado de historias de usuario derivadas de los RF/RNF, priorizadas y estimadas junto al Product Owner, que se refinan en cada sprint. | Evidencia el levantamiento y priorización inicial de requerimientos que guía la planificación de los sprints. |
| Avance | Prototipo navegable (mockups UX/UI) | Diseño de las pantallas principales: registró, módulos, dashboard de administrador | Valida la usabilidad de la solución antes de programar y sirve de guía visual para el equipo. |
| Avance | Incremento funcional (MVP tras varios sprints) | Versión intermedia con autenticación, roles y gestión básica de módulos, resultado de los primeros Sprint Reviews. | Demuestra avance real y validado en Sprint Review, con cumplimiento parcial de las historias comprometidas. |
| Final | Docker | Dockerfile, archivo docker-compose, variables de entorno y README con los pasos para levantar el sistema. | Demuestra que la plataforma puede ejecutarse y desplegarse de forma ordenada en distintos equipos o entornos. |
| Final | Pruebas | Evidencias de pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad realizadas a la plataforma. | Permiten comprobar que las funcionalidades principales trabajan correctamente y que el sistema cumple con los requisitos definidos. |
| Final | Innovación | Sección del informe final que explica el problema abordado, la diferencia de la solución y el valor que aporta. | Permite justificar que la plataforma entrega una propuesta de valor, al reunir contenido educativo y herramientas para apoyar la búsqueda de empleo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Sprint 0 | Fundamentos: Backlog, arquitectura y UX/UI | Construcción del Product Backlog priorizado, arquitectura del sistema, modelo de datos y prototipo navegable. | Reuniones con LLConsulting, Figma, Stitch AI, herramientas de modelado | 2 semanas (S1–S2) | Todo el equipo | Sprint 0: preparación antes de programar |
| Sprint 1 | Autenticación y roles | Registro, login, recuperación de contraseña y gestión de 3 roles (RF-01 a RF-10). | Framework backend, base de datos | 2 semanas (S3–S4) | Cristian Castro, Tomás León | Incrementó: sistema de autenticación funcional |
| Sprint 2 | Gestión de módulos y contenidos | CRUD de módulos, carga de videos/documentos y clasificación por nivel de visibilidad (RF-11 a RF-14). | Servidor de almacenamiento, framework backend/frontend | 2 semanas (S5–S6) | Hector Nahuelpán, Tomás León | Incremento: administrador publica módulos |
| Sprint 3 | Consumo de contenido y progreso | Módulos secuenciales, registro de avance y barra de progreso por usuario (RF-15 a RF-17). | Framework frontend, base de datos | 2 semanas (S7–S8) | Todo el equipo | Incremento: usuario navega y ve su progreso |
| Sprint 4 | Perfil Profesional Digital y certificación | Generación automática de PDF/QR y certificado de finalización (RF-18, RF-19). | Librería de generación de PDF/QR | 2 semanas (S9–S10) | Todo el equipo | Incremento: perfil profesional |
| Sprint 5 | Pagos y suscripciones | Integración con pasarela de pago, cobro recurrente y cancelación de suscripción (RF-22 a RF-26). | API de pasarela de pago (Webpay/Mercadopago/Flow) | 3 semanas | Todo el equipo | Incremento: usuario compra y cancela un plan |
| Sprint 6 | Dashboard e interacción | Dashboard de administrador, formulario de contacto. (RF-20, RF-21, RF-27 a RF-30). | Framework frontend, librería de gráficos | 2 semanas (S13–S14) | Héctor Nahuelpán, Cristian Castro | Incremento: dashboard funcional con indicadores |
| Sprint 7 | Endurecimiento y QA | Pruebas funcionales, de carga y validación de RNF (seguridad, rendimiento, disponibilidad). | Casos de prueba, usuarios de prueba | 2 semanas (S15–S16) | Todo el equipo | Incrementó: sistema probado y ajustado |
| Sprint 8 | Despliegue y cierre | Despliegue en producción, documentación técnica/usuario e informe final. | Servidor/hosting, dominio, editor de documentos | 2 semanas (S17–S18) | Cristian Castro, Equipo completo | Incremento final: plataforma en producción |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad / Sprint | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Sprint 0: Fundamentos, Backlog, Arquitectura y UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: Autenticación, Usuarios y Roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito: Entrega Informe y Evaluación Fase 1 |  |  |  | 🔹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Gestión de Módulos y Contenidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Consumo de Contenido y Progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Perfil Profesional Digital y Certificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Pagos y Suscripciones Recurrentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Dashboard Administrativo e Interacción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito: Entrega Informe y Evaluación Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🔹 |  |  |  |  |  |
| Sprint 7: Endurecimiento, Seguridad y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 8: Despliegue en Producción y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito: Defensa / Examen Final de Título (Fase 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 🔹 |

🔹: La figura representa los hitos institucionales de entrega de fase

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.