Listado de las distintas historias de usuario por priorización, que van ligadas a las funcionalidades que tendrá el sistema.

Propuesta de Criterios de Aceptación (Historias de Usuario)

Historias de Usuario

A continuación se detallan las Historias de Usuario clave, redactadas bajo la estructura:

“Como [rol], quiero [acción/funcionalidad] para [beneficio/valor obtenido]”, con sus criterios de aceptación en formato formal Dado que / Cuando / Entonces.

SP = Story Points

### ÉPICA 1: Gestión de Cuentas, Identidad y Accesos (Sprint 1)

#### HU-01: Registro de Usuarios Clientes

- Descripción: Como visitante interesado en el programa, quiero registrarme ingresando los datos de identificación y laborales para acceder a la plataforma.

- Prioridad: Alta  | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario 1: Registro exitoso

    - Dado que ingreso al formulario con nombre, correo, teléfono, RUT válido, profesión y área de trabajo, cuando envío los datos con una contraseña segura, entonces el sistema almacena la contraseña hasheada, crea mi cuenta y me redirige a la vista inicial.

  - Escenario 2: Correo o RUT duplicado

    - Dado que ingresó un correo o RUT previamente registrado, cuando solicitó el registro, entonces el sistema bloquea la acción y notifica que el usuario ya existe.

#### HU-02: Autenticación e Inicio de Sesión Seguro

- Descripción: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi contenido y estado de avance.

- Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario 1: Credenciales válidas

    - Dado que ingreso credenciales correctas, cuando presiono "Iniciar Sesión", entonces el sistema genera un token de sesión seguro y me redirige al dashboard según mi rol.

  - Escenario 2: Cierre de sesión

    - Dado que tengo una sesión activa, cuando selecciono "Cerrar Sesión", entonces el sistema invalida la sesión y restringe las rutas protegidas.

#### HU-03: Recuperación de Contraseña

- Descripción: Como usuario registrado, quiero solicitar el restablecimiento de mi contraseña olvidada vía correo para recuperar el acceso a mi cuenta.

- Prioridad: Media | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Enlace de restablecimiento temporal

    - Dado que ingreso mi correo registrado, cuando solicito recuperar contraseña, entonces recibo un email con un enlace único con tiempo de caducidad (ej. 15 minutos) para definir una nueva clave.

#### HU-04: Control de Accesos por Roles

- Descripción: Como administrador de la plataforma, quiero que los permisos del sistema estén diferenciados entre Usuario, Administrador/Coach y Superadministrador para evitar accesos indebidos.

- Prioridad: Alta | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Restricción a panel administrativo

    - Dado que un usuario con rol "Cliente" intenta acceder a una ruta de administración de módulos o usuarios, cuando se procesa la solicitud, entonces el sistema devuelve un error 403 (Prohibido) y lo redirige a su área de aprendizaje.

### ÉPICA 2: Gestión y Publicación de Contenidos y Módulos (Sprint 2)

#### HU-05: Creación y Edición de Módulos Formativos

- Descripción: Como Administrador/Coach, quiero crear y estructurar módulos con su título, descripción y objetivos para organizar la ruta de empleabilidad.

- Prioridad: Alta | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Publicación inmediata

    - Dado que el administrador completa el formulario de un nuevo módulo (ej. Módulo 3: CV de Alto Impacto), cuando presiona "Guardar y Publicar", entonces el módulo queda disponible de forma inmediata en la base de datos para los usuarios asignados.

#### HU-06: Carga de Material Multimedia y Documental

- Descripción: Como Administrador, quiero adjuntar videos en streaming y documentos descargables (.docx y PDF) a un módulo para proveer material de estudio y plantillas.

- Prioridad: Alta | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario 1: Carga de plantillas

    - Dado que el administrador sube un archivo .docx o .pdf, cuando el usuario solicita descargarlo, entonces la descarga inicia en menos de 10 segundos preservando la integridad del archivo.

  - Escenario 2: Protección de contenido de video

    - Dado que el usuario visualiza un video formativo, cuando intenta inspeccionar o descargar directamente el archivo fuente, entonces el reproductor impide la descarga directa y bloquea la extracción no autorizada.

#### HU-07: Configuración de Cuestionarios y Tests

- Descripción: Como Administrador, quiero crear cuestionarios con preguntas de alternativas y retroalimentación inmediata para evaluar el aprendizaje del usuario en cada fase.

- Prioridad: Media | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Creación de test con puntaje mínimo

    - Dado que el administrador define preguntas, alternativas, respuesta correcta y feedback explicativo, cuando guarda el cuestionario asociado al módulo, entonces el sistema lo vincula como requisito evaluativo de dicho módulo.

### ÉPICA 3: Ruta de Aprendizaje, Diagnóstico y Avance (Sprint 3)

#### HU-08: Diagnóstico Inicial de Empleabilidad

- Descripción: Como usuario cliente nuevo, quiero completar el diagnóstico inicial de empleabilidad para identificar mi situación de partida frente al mercado laboral.

- Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Registro de línea base

    - Dado que el usuario ingresa por primera vez al Módulo 1 y completa el test de situación profesional, cuando envía sus respuestas, entonces el sistema almacena su puntaje y diagnóstico como "línea base" en su expediente digital.

#### HU-09: Avance y Desbloqueo Secuencial de Módulos

- Descripción: Como usuario cliente, quiero que los módulos se habiliten de forma secuencial conforme voy completando los anteriores para mantener un orden pedagógico adecuado.

- Prioridad: Alta | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Intento de acceso a módulo no habilitado

    - Dado que el usuario no ha completado el Módulo 2 (videos vistos y test aprobado), cuando intenta ingresar al Módulo 3, entonces el sistema mantiene bloqueado el Módulo 3 indicando las condiciones pendientes requeridas.

#### HU-10: Visualización de Progreso General

- Descripción: Como usuario cliente, quiero ver una barra de progreso que refleje el porcentaje completado de mi programa para conocer mi grado de avance hacia el producto final.

- Prioridad: Media  | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Actualización de avance en tiempo real

    - Dado que el usuario finaliza una actividad o test obligatorio, cuando vuelve a su panel principal, entonces la barra y porcentaje se actualizan dinámicamente recalculando las actividades finalizadas respecto al total.

### ÉPICA 4: Perfil Profesional Digital y Certificación (Sprint 4)

#### HU-11: Formulario de Perfil Profesional Integral

- Descripción: Como usuario que finaliza su ruta formativa, quiero completar y editar mis datos profesionales (resumen, competencias, logros STAR, foto, LinkedIn) para construir mi perfil público.

- Prioridad: Alta | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Guardado de campos requeridos

    - Dado que el usuario completa su cargo objetivo, propuesta de valor, competencias y logros, cuando presiona "Guardar Perfil", entonces los datos quedan validados y listos para la compilación de la ficha digital.

#### HU-12: Generación Automatizada de Ficha PDF y Código QR

- Descripción: Como usuario, quiero que la plataforma genere automáticamente una infografía ejecutiva descargable en PDF con un código QR para compartir mi síntesis profesional con reclutadores.

- Prioridad: Alta  | Estimación: 8 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Generación de PDF y QR

    - Dado que el usuario ha completado los campos requeridos del perfil profesional, cuando pulsa "Generar Perfil Digital", entonces el sistema genera un PDF estructurado, inserta un QR funcional que redirige al perfil web público del usuario y provee el enlace directo de descarga.

#### HU-13: Emisión de Certificado de Finalización

- Descripción: Como usuario que ha aprobado todos los módulos obligatorios, quiero obtener un certificado digital verificable para validar mi participación ante terceros.

- Prioridad: Media | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Cumplimiento de requisitos de certificación

    - Dado que el usuario tiene el 100% de los módulos obligatorios aprobados, cuando accede a la sección final, entonces se activa el botón para emitir y descargar su certificado oficial en PDF con código único de verificación.

### ÉPICA 5: Monetización, Suscripciones y Pagos (Sprint 5)

#### HU-14: Catálogo y Comparador de Planes

- Descripción: Como usuario, quiero consultar los planes de pago y sus características expresados en pesos chilenos (CLP) para elegir el plan que mejor se adapte a mi presupuesto y metas.

- Prioridad: Alta | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Despliegue de precios en moneda local

    - Dado que ingreso a la sección de planes, cuando reviso la oferta comercial, entonces se listan claramente los planes (Estándar vs Premium), sus coberturas y precios exactos en CLP.

#### HU-15: Pago y Activación Mediante Pasarela Local

- Descripción: Como usuario, quiero contratar mi plan pagando con tarjeta de débito o crédito a través de Webpay/Mercado Pago/Flow de forma segura para activar mis privilegios inmediatamente.

- Prioridad: Alta | Estimación: 8 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario 1: Transacción aprobada

    - Dado que selecciono un plan y completo la transacción en la pasarela de pago externa, cuando la pasarela retorna confirmación exitosa vía webhook o retorno seguro, entonces mi cuenta cambia de estado a "Plan Pagado" y se habilitan los módulos correspondientes sin que el sistema guarde datos sensibles de tarjetas.

  - Escenario 2: Pago fallido o cancelado

    - Dado que la transacción es rechazada por el banco, cuando el usuario regresa a la plataforma, entonces se mantiene su estado previo y se le informa el motivo del fallo para reintentar.

#### HU-16: Cancelación de Suscripción Recurrente

- Descripción: Como usuario suscriptor, quiero tener la opción de cancelar mi cobro automático mensual en cualquier momento desde mi perfil para evitar cobros no deseados.

- Prioridad: Media  | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Cancelación en un clic

    - Dado que el usuario solicita dar de baja su suscripción recurrente, cuando confirma la acción, entonces el sistema notifica a la pasarela la revocación de cobros automáticos y mantiene el acceso activo únicamente hasta el término del periodo ya pagado.

#### HU-17: Control de Acceso a Contenido Premium

- Descripción: Como sistema, quiero restringir los módulos avanzados (ej. IA para búsqueda, Empleabilidad Ejecutiva) a usuarios que no posean el plan premium para proteger el modelo de negocio.

- Prioridad: Alta (Must Have) | Estimación: 3 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Usuario estándar intenta abrir módulo premium

    - Dado que un usuario con plan básico hace clic en un módulo marcado como Premium,

    - cuando la plataforma evalúa su suscripción,

    - entonces despliega un modal informativo invitándolo a hacer upgrade de su plan, bloqueando el contenido audiovisual.

### ÉPICA 6: Interacción, Soporte y Dashboard Administrativo (Sprint 6)

#### HU-19: Formulario de Soporte y Contacto al Coach

- Descripción: Como usuario, quiero enviar dudas directas al equipo de coaches mediante un correo integrado para resolver inquietudes puntuales de mi proceso formativo.

- Prioridad: Baja  | Estimación: 2 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Envío de consulta

    - Dado que el usuario redacta una duda sobre un módulo específico, cuando presiona "Enviar consulta", entonces el sistema envía una notificación vía correo electrónico al coach asignado con el contexto del alumno.

#### HU-20: Dashboard Administrativo e Indicadores Globales (KPIs)

- Descripción: Como Superadministrador, quiero visualizar métricas de usuarios registrados, tasas de conversión a pago, módulos finalizados y tests aprobados para medir el éxito del negocio.

- Prioridad: Alta  | Estimación: 5 SP

- Criterios de Aceptación:

  - Escenario: Despliegue de métricas agregadas

    - Dado que el Superadministrador inicia sesión en el panel de control, cuando carga la vista principal, entonces se visualizan tarjetas y gráficos con: Total Usuarios, Usuarios de Pago, Tasa de Finalización de Módulos y enlace de auditoría a perfiles creados.