DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE ÉPICAS

1. Matriz General de Épicas de Empleamás

La siguiente matriz muestra la correlación entre cada Épica, el Sprint donde se desarrolla, las Historias de Usuario asociadas, los Requisitos cubiertos y el esfuerzo estimado:

| ID | Nombre de la Épica | Sprint | Historias de Usuario | Requisitos | Total Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Gestión de Cuentas, Identidad y Accesos | Sprint 1 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 | RF-01 al RF-03, RF-05, RF-07 al RF-09, RF-30 | 115 hrs |
| EP-02 | Gestión y Publicación de Contenidos | Sprint 2 | HU-05, HU-06, HU-07 | RF-08, RF-11, RF-12, RF-14, RF-27 | 102 hrs |
| EP-03 | Ruta de Aprendizaje y Avance | Sprint 3 | HU-08, HU-09, HU-10 | RF-15 al RF-17, RF-31 | 82 hrs |
| EP-04 | Perfil Profesional Digital y Certificación | Sprint 4 | HU-11, HU-12, HU-13 | RF-04, RF-18, RF-19 | 100 hrs |
| EP-05 | Monetización, Suscripciones y Pagos | Sprint 5 | HU-14, HU-15, HU-16, HU-17 | RF-13, RF-22 al RF-26 | 113 hrs |
| EP-06 | Interacción, Agendamiento y Reportabilidad | Sprint 6 | HU-18, HU-19 | RF-10, RF-20, RF-28, RF-29 | 64 hrs |

2. Fichas Técnicas Detalladas de las Épicas

EP-01: Gestión de Cuentas, Identidad y Accesos

Sprint Planificado: Sprint 1 (Semanas 3 y 4)

Objetivo de Negocio: Garantizar la administración segura de identidades de usuarios, autenticación cifrada y control de acceso basado en roles (Cliente, Coach/Admin y Superadmin) bajo cumplimiento de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales.

Alcance Funcional: Comprende los formularios de registro de postulantes, verificación de RUT chileno, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña vía email y middlewares de autorización.

Historias de Usuario: HU-01 (Registro), HU-02 (Login/Logout), HU-03 (Recuperación clave), HU-04 (Control de Roles)

Criterios de Aceptación (DoD): Contraseñas hasheadas, protección de rutas administrativas probada y validación de unicidad de RUT/correo.

EP-02: Gestión y Publicación de Contenidos Formativos

Sprint Planificado: Sprint 2 (Semanas 5 y 6)

Objetivo de Negocio: Habilitar al equipo de LLConsulting para cargar, estructurar, editar y publicar de manera inmediata los 10 módulos formativos, sus recursos multimedia y cuestionarios de evaluación.

Alcance Funcional: CRUD completo de módulos, soporte para subida de plantillas (.docx y .pdf), reproductor de video protegido contra descargas no autorizadas y constructor de tests de alternativas con feedback inmediato.

Historias de Usuario: HU-05 (CRUD de Módulos), HU-06 (Carga multimedia y plantillas), HU-07 (Cuestionarios y retroalimentación)

Criterios de Aceptación (DoD): Módulos creados quedan visibles inmediatamente, los videos se reproducen en streaming protegido sin botón de descarga, las plantillas se descargan en < 10s y los cuestionarios corrigen automáticamente.

EP-03: Ruta de Aprendizaje, Diagnóstico y Avance

Sprint Planificado: Sprint 3 (Semanas 7 y 8)

Objetivo de Negocio: Guiar pedagógicamente al participante en su proceso de preparación laboral, evaluando su estado de partida y asegurando una progresión ordenada y medible a lo largo del programa.

Alcance Funcional: Módulo 1 de diagnóstico inicial inmutable, algoritmo de desbloqueo condicional de módulos (finalizar videos y aprobar test anterior) y componente de barra de progreso general en tiempo real.

Historias de Usuario: HU-08 (Diagnóstico inicial), HU-09 (Navegación secuencial y bloqueos), HU-10 (Barra de progreso)

Criterios de Aceptación (DoD): El sistema bloquea accesos directos por URL a módulos no habilitados, el diagnóstico queda registrado como línea base y el cálculo porcentual de avance se actualiza dinámicamente.

EP-04: Perfil Profesional Digital y Certificación

Sprint Planificado: Sprint 4 (Semanas 9 y 10)

Objetivo de Negocio: Materializar la propuesta de valor diferenciadora del proyecto: compilar los aprendizajes del usuario en un perfil profesional de alto impacto y acreditar su egreso con un certificado digital.

Alcance Funcional: Formulario del Módulo 10 para cargar resumen ejecutivo y logros STAR, motor de generación de infografía en PDF, generador de código QR hacia la ficha y emisión de certificado digital con firma.

Historias de Usuario: HU-11 (Formulario de Perfil), HU-12 (Generación PDF y Código QR), HU-13 (Certificado digital)

Criterios de Aceptación (DoD): El código QR generado es legible por cualquier cámara de smartphone y redirige al perfil web; el PDF ejecutivo se genera automáticamente y el certificado solo se emite al completar el 100% de los módulos.

EP-05: Monetización, Suscripciones y Pasarela de Pago

Sprint Planificado: Sprint 5 (Semanas 11 y 12)

Objetivo de Negocio: Establecer la viabilidad financiera del modelo de negocio mediante la integración de una pasarela de pago chilena para cobros de suscripción y control de acceso a módulos premium.

Alcance Funcional: Catálogo de planes en pesos chilenos (CLP), integración con pasarela local (Webpay/Mercado Pago/Flow) mediante webhooks de confirmación, gestión de bajas de cobro recurrente y restricción de contenidos avanzados.

Historias de Usuario: HU-14 (Catálogo de Planes en CLP), HU-15 (Checkout y Pasarela Local), HU-16 (Cancelación de Suscripción), HU-17 (Control Acceso Premium)

Criterios de Aceptación (DoD): Transacciones procesadas en entorno de pruebas, no se almacenan datos sensibles de tarjetas, webhook activa suscripciones en tiempo real y cancelación en un clic.

EP-06: Interacción, Agendamiento y Reportabilidad

Sprint Planificado: Sprint 6 (Semanas 13 y 14)

Objetivo de Negocio: Facilitar el contacto y, además de proveer a la directiva de LLConsulting visibilidad sobre el rendimiento del negocio.

Alcance Funcional: Formulario para dudas y dashboard administrativo con métricas e indicadores de conversión y progreso.

Historias de Usuario: HU-18 (Formulario de Contacto al Coach), HU-19 (Dashboard de KPIs)

Criterios de Aceptación (DoD): Mecanismo para evitar reservas duplicadas en un mismo horario (sin overbooking), correos de confirmación enviados a ambas partes y panel con métricas de usuarios, ingresos y perfiles generados.